ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение интеграционных работ
между платформами SimBASE и Documentolog

(входящая и исходящая корреспонденция с внешним контуром)

Версия: 1.1
Дата: 10.09.2026
Статус: Проект

# 1. Общие положения

## 1.1. Наименование работ

Разработка и внедрение интеграционного решения «SimBASE ↔ Documentolog» для автоматизации входящей и исходящей официальной корреспонденции с внешними контрагентами, включая государственные органы Республики Казахстан.

## 1.2. Основание для разработки

Необходимость устранения дублирования делопроизводственных процедур между SimBASE (внутренние процессы) и Documentolog (внешний обмен через шлюзы ЕСЭДО и КЦОЭД). Основание: _________________________ (договор/приказ заказчика).

## 1.3. Заказчик и исполнитель

Заказчик: _________________________
Исполнитель: _________________________
Владелец платформы SimBASE: Simourg LTD / партнёр _________________________
Поставщик Documentolog: Documentolog Business

## 1.4. Область применения

Только входящая и исходящая корреспонденция с внешним контуром. Внутренний документооборот SimBASE, кадровые и прочие процессы без внешней отправки — вне рамок настоящего ТЗ.

# 2. Назначение и цели проекта

## 2.1. Назначение

Обеспечить единое рабочее место сотрудников в SimBASE при сохранении Documentolog в роли юридически значимого шлюза обмена с внешним контуром (ЕСЭДО, КЦОЭД, контрагенты).

## 2.2. Цели

• Исключить повторное согласование и регистрацию одного и того же письма в двух системах.
• Сократить время обработки входящей и исходящей корреспонденции.
• Снизить операционные ошибки при переносе вложений и реквизитов.
• Обеспечить прозрачный контроль статусов отправки и исполнения в SimBASE.

## 2.3. Ограничение по лицензиям

Имеется 33 лицензии Documentolog. Целевая модель: техническая учётная запись для интеграции; персональные лицензии — только при юридической необходимости действий от имени конкретного лица в Documentolog. Требуется согласование с Documentolog возможности отправки в ЕСЭДО через API без рутинного входа пользователей в UI.

# 3. Описание ситуации AS-IS

## 3.1. Роли систем

SimBASE — внутренние документы и внутренние бизнес-процессы.
Documentolog — только внешняя переписка (контрагенты, госорганы); встроенные шлюзы ЕСЭДО и КЦОЭД.

## 3.2. Причина разделения

SimBASE не имеет шлюзов ЕСЭДО/КЦОЭД; Documentolog — имеет. Внешняя корреспонденция ведётся в Documentolog, внутренняя — в SimBASE.

## 3.3. Исходящая корреспонденция (AS-IS)

1) Подготовка и согласование письма в SimBASE.
2) Перенос (вложение) в Documentolog.
3) Повторное согласование, подписание, регистрация в Documentolog.
4) Отправка контрагенту / через ЕСЭДО.

## 3.4. Входящая корреспонденция (AS-IS)

1) Письмо поступает в Documentolog (ЕСЭДО/внешний канал).
2) Офис-менеджер регистрирует в Documentolog.
3) Вкладывает письмо в SimBASE.
4) Согласование в SimBASE, направление ответственному подразделению.

## 3.5. Последствия

Дублирование согласований; риск расхождения реквизитов и вложений; двойная нагрузка на делопроизводство; отсутствие единой картины статуса.

# 4. Целевое состояние TO-BE

## 4.1. Принципы

• SimBASE — единая точка работы пользователей по Вх/Исх корреспонденции.
• Documentolog — backend для юридически значимого обмена с внешним контуром.
• Согласование и маршрутизация — только в SimBASE.
• Повторное согласование в Documentolog не выполняется.

## 4.2. Входящая корреспонденция (TO-BE)

1) Письмо принимается Documentolog (как сейчас).
2) Офис-менеджер в SimBASE нажимает «Запросить входящие» (опционально — автоматический опрос по расписанию).
3) Интеграция забирает новые письма, метаданные и вложения в SimBASE.
4) Запускается БП: регистрация → согласование → ответственное подразделение.
5) Статусы внешнего контура отображаются в карточке SimBASE.

## 4.3. Исходящая корреспонденция (TO-BE)

1) Подготовка, согласование, подписание и регистрация — в SimBASE.
2) По кнопке «Отправить через Documentolog» — передача в Documentolog и дальнейшая отправка контрагенту / через ЕСЭДО.
3) Мониторинг статусов (отправлено, доставлено, зарегистрировано у адресата) — в SimBASE.

# 5. Функциональные требования

## 5.1. Входящая корреспонденция

| ID | Требование | Критерий |
| --- | --- | --- |
| FR-IN-01 | Кнопка «Запросить входящие из Documentolog» | Доступ по роли офис-менеджера |
| FR-IN-02 | Импорт только новых писем | Идемпотентность по documentolog_id |
| FR-IN-03 | Перенос метаданных и вложений | Полнота данных в тесте |
| FR-IN-04 | Автозапуск БП регистрация → согласование → исполнитель | По утверждённой схеме |
| FR-IN-05 | Связь SimBASE ↔ Documentolog | Внешний ID в карточке |
| FR-IN-06 | Плановый опрос (опционально) | Настраиваемый интервал |

## 5.2. Исходящая корреспонденция

| ID | Требование | Критерий |
| --- | --- | --- |
| FR-OUT-01 | БП без этапов согласования в Documentolog | Нет дублирующих задач |
| FR-OUT-02 | Валидация перед отправкой | Блокировка при ошибках |
| FR-OUT-03 | Отправка после статуса «Готов к отправке» | Контроль прав |
| FR-OUT-04 | Передача в Documentolog (ЕСЭДО/B2B) | Успешный ответ API |
| FR-OUT-05 | Фиксация статусов отправки | Webhook/опрос |
| FR-OUT-06 | Запрет повторной отправки без явного действия | Контроль версии |

# 6. Техническая архитектура

Компоненты: SimBASE (БП, формы, хранилище файлов); интеграционный сервис (REST, webhook, адаптер Documentolog); Documentolog Business (ЕСЭДО/КЦОЭД, внешний обмен).

Критическая зависимость: подтверждение у Documentolog API для импорта входящей корреспонденции и отправки в ЕСЭДО без рутинной работы пользователей в UI. Публичная документация API (apibusiness.documentolog.com) ориентирована на подписание; требуется проектная спецификация методов для канцелярии.

# 7. Этапы работ

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0 | Обследование | Отчёт, ТЗ v1.2 |
| 1 | Workshop с Documentolog (API ЕСЭДО/входящие) | Спецификация API |
| 2 | Проектирование | Проектное решение |
| 3 | Разработка интеграции | Стенд DEV |
| 4 | Настройка SimBASE (2 БП) | TEST |
| 5 | Пилот | Протокол ОПЭ |
| 6 | Промышленная эксплуатация | Акт, регламент |

# 8. Критерии приёмки

1. Входящее: письмо из Documentolog импортируется в SimBASE по кнопке офис-менеджера, проходит регистрацию и согласование без ручного дублирования в Documentolog.
2. Исходящее: согласование и подписание только в SimBASE; отправка через Documentolog без второго цикла согласования в Documentolog.
3. Статусы отправки видны в карточке SimBASE.
4. Журнал интеграции восстанавливает цепочку по одному письму.
5. Подтверждение делопроизводства по результатам пилота (количество кейсов — согласовать).

# 9. Риски

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Нет API «забрать входящие» | Запрос в Documentolog; временный полуавтомат |
| ЕСЭДО только из UI Documentolog | Расширенный API от Documentolog |
| Двойная регистрация номеров | Учётный номер — SimBASE; Documentolog — транспорт |
| 33 лицензии | Техучётка + маппинг подписантов |

# 10. Открытые вопросы

• Объёмы Вх/Исх в день и доля ЕСЭДО.
• Состав подписантов исходящих в ГО.
• Автоопрос входящих vs только кнопка.
• Доступность файлов SimBASE для Documentolog по HTTPS.
• Контакт Documentolog для проектного API.
• Партнёр SimBASE и сроки настройки БП.

# Приложение А. Сравнение AS-IS и TO-BE

| Параметр | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место | SimBASE + Documentolog | Только SimBASE |
| Согласование | Дважды | Один раз (SimBASE) |
| ЕСЭДО/КЦОЭД | Documentolog | Без изменений (под капотом) |
| Входящие | Ручная регистрация в обеих системах | «Запросить» → БП в SimBASE |
| Исходящие | Согласование в обеих системах | SimBASE → «Отправить» в Documentolog |