## Slide 1
10.09.2026
Интеграция SimBASE и Documentolog
Единый процесс входящей и исходящей корреспонденции

## Slide 2: Зачем это нужно?
Сегодня сотрудники ведут одно письмо в двух системах: SimBASE и Documentolog.
SimBASE — внутренняя работа; Documentolog — канал к внешнему миру (ЕСЭДО, КЦОЭД).
В SimBASE нет шлюза ЕСЭДО — внешняя переписка ведётся в Documentolog.
Повторное согласование и регистрация отнимают время и создают ошибки.

## Slide 3: Как работает сейчас (AS-IS)
Исходящее: SimBASE → вручную Documentolog → снова согласование → отправка.
Входящее: Documentolog → регистрация → вручную SimBASE → согласование.
Постоянное переключение между системами.
Нет единой картины статуса и ответственного.

## Slide 4: Что предлагаем (TO-BE)
SimBASE — единое рабочее место по входящей и исходящей корреспонденции.
Documentolog — backend обмена с госорганами и контрагентами.
Входящие: «Запросить» → импорт в SimBASE → один БП.
Исходящие: цикл в SimBASE → «Отправить» → Documentolog во внешку.

## Slide 5: Что это даст организации
Эффект для бизнеса
  Меньше ручного труда делопроизводства
  Быстрее прохождение писем
  Меньше ошибок при переносе файлов и реквизитов
  Прозрачный контроль статусов в одной системе
  Сотрудники не заходят в Documentolog в рутине
Что не меняется
  33 лицензии Documentolog — транспортный слой
  Юридическая значимость и ЕСЭДО — через Documentolog
  Внутренние процессы SimBASE — без изменений

## Slide 6: Ключевые сценарии
Входящее: Documentolog → «Запросить» → регистрация и маршрут в SimBASE.
Исходящее: согласование в SimBASE → «Отправить через Documentolog».
Повторное согласование в Documentolog исключается.

## Slide 7: Риски и как их снимаем
API Documentolog для входящих и ЕСЭДО — workshop с вендором на старте.
Двойные номера — учётный номер в SimBASE.
ЭЦП — по возможности из SimBASE (iframe/API).
Пилот перед отключением рутинного UI Documentolog.

## Slide 8: Этапы и решение для руководства
Обследование + согласование API с Documentolog.
Проектирование, интеграция, два БП в SimBASE.
Пилот с делопроизводством и офис-менеджментом.
Решение: утвердить TO-BE, владелец процесса, рабочая группа (ИТ, канцелярия, вендоры).